Краевое государственное казенное учреждение

 «Павловский детский дом»

**проект**

 **«Наш зеленый дом»**

Руководитель:

Коростелева А.А.

 инструктор по труду

КГКУ «Павловский детский дом»

Авторы проекта:

Коростелева Анастасия Алексеевна,

инструктор по труду,

Коростелев Артем Александрович,

воспитатель

апрель 2020г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное название проекта | Проект «Мой зеленый дом» |
| 2. | Цель проекта | Благоустройство прилегающей территории КГКУ «Павловский детский дом» путем создания ландшафтного дизайна «Мой зеленый дом» со смешанной посадкой из цветов, овощей и пряных трав . |
| 3. | Целевая группа |  Воспитанники КГКУ «Павловского детского дома» в возрасте от 10 до 17 лет. |
| 4. | Руководитель проекта  | Коростелева Анастасия Алексеевна, инструктор по труду. |
| 5. | Авторы проекта | Коростелева Анастасия Алексеевна, инструктор по труду. Коростелев Артем Александрович, воспитатель. |
| 6. | Социальные партнеры: |  |
| 7. | Срок реализации | 5 месяцевАпрель 2020-август 2020 |
| 8. | География проекта | Красноярский край, Нижнеингашский район, деревня Павловка, ул. Центральная 14.КГКУ «Павловский детский дом» |
| 9. | Краткое описание проекта (аннотация проекта**)** | Благоустройство прилегающей территории КГКУ «Павловский детский дом» путем создания архитектурных форм « Мой зеленый дом» со смешанной посадкой из цветов, овощей и пряных трав. По мере роста и развития детского дома проблема благоустройства прилегающей территории и создание комфортной и эстетической развивающей среды. Наш проект будет способствать воспитанию у детей этического вкуса, формирования чувства ответственности за свой дом и желание изменить облик территории. Экологическое и трудовое воспитание детей являются приоритетными направлениями деятельности детского дома. Деятельность по благоустройству территории детского дома- это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности. Становясь участниками проекта, воспитанники пробуют себя в разных социальных ролях (бригадир, маляр, столяр, ландшафтный дизайн, агроном, архитектор), что способствует их успешной социализации в жизни общества. Воспитанники большую часть времени проводят дома и прилегающей территории. Для их личностного становления важно, что их окружает. Видя каждый день ухоженные цветы, клумбы ребенок будет получать положительные эмоции и учиться оберегать красоту, которую создал своими руками, а овощи с клумбы научат выращивать продукты сельского хозяйства, что так важно если в будущем у них будет свой приусадебный участок. |
| 10 | Актуальность проекта | Актуальность заключается в том, что с одной стороны, экологическая тема является наиболее важной и приоритетной, а с другой стороны мы рассматриваем проект создание ландшафтного дизайна со смешанной посадкой из цветов, овощей и пряных трав «Мой зеленый дом», как одного из элементов социально-значимого проекта в форме креативного ландшафтно-дизайнерского решения. А так же создание клумбы в виде малой архитектурной формы паровоза. |
| 11. | Задачи проекта: | 1.Создание инициативной группы по координации работы над проектом.2.Изучение ассортимента цветочно–декоративных, овощных растений и пряных трав и способов их использования для озеленения территории.3.Составление перечня цветочных культур, овощей и пряных трав, необходимых для реализации проекта.4.Закупка необходимого семенного материала. Проведение посева семян на рассаду. Уход за рассадой.5.Изготовление клумбы для высадки рассады.6.Создание оптимальных условий для хорошего роста высаженного материала. |
| 12. | План реализации проекта | Действие | Срок | Ответственный |
|  | Теория:Вводное занятие.Ландшафтный дизайн. | Апрель | Коростелева А.А. |
|  | История садово-парковых ландшафтов |  |  |
|  | Стили ландшафтной планировки |  |  |
|  | Характеристика видового состава растений. |  |  |
|  | Условия выращивания растений. |  |  |
|  | Структура и форма клумб. |  |  |
|  | Технология выращивания различных видов растений. |  |  |
|  | Как обработать почву. |  |  |
|  | Правила подбора и высадки посадочного материала. |  |  |
|  | Защита растений от вредителей и болезней. |  |  |
|  | «Элементы ландшафтного дизайна на территории» |  |  |
|  | Практика: |  |  |
|  | 1.Разработка эскиза будущей клумбы.2. Выполнение чертежа малой архитектурной формы: паровоза, мельница, колодец..3. Расчет материала для малой архитектурной клумбы , определение ассортимента и количество семян овощей и цветов.4.Закупка семян и материала для строительства.5. Подготовка ящиков для посева, посев семян, написание и установка этикеток на ящики, уход за рассадой. | Апрель - май | Коростелева Анастасия Алексеевна |
|  | 6.Изготовление малой архитектурной клумбы в виде паровоза, мельница, колодец.7.Подготовка земли к высадки и посеву растений . Перекопка почвы и разбивка участка.8.Высадка рассады и посев семян. | Май –июнь | Коростелев Артем АлександровичКоростелева Анастасия АлексеевнаДубова Анастасия Алексеевна |
|  | 9.Полив высаженных растений, прополка, подкормка однолетников, окучивание. | Июнь - сентябрь | Дубова АнастасияАлексеевна |
|  |  | 10.Фотографирование лучших цветущих однолетних растений.11.Приготовление презентации всей проделанной работы. | Апрель-сентябрь. | Коростелева Анастасия Алексеевна. |
|  | Результаты проекта | 1.Оформленная по нашим эскизам клумба и огород радует нас красочностью и пышностью с середины июня и до заморозков; пряными травами и урожаем овощей.2. Получение практических знаний о выращивании цветов и овощей от сбора семян до цветения, о правилах ухода за ними на всех этапах роста.3. Появление интереса к выращиванию растений, к благоустройству своего участка.4. Совершенствование трудовых навыков познавательно-исследовательской деятельности. |
|  | **Ресурсы, необходимые для реализации проекта** |
|  | **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | **Цена за ед., руб** | **Количество, шт/усл.** | **Общая стоимость, руб.** | **Источник финансирования** |
|  |  | вагонка 80 см | 16,5 руб. | 40 шт | 660 руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **вагонка 60 см** | 12руб. | 92 шт  | 1104руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **вагонка 40см** | 7руб. | 144 шт  | 1008руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **саморезы 30мм** | 0.5 руб. | 680 шт  | 340руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **саморезы 60мм** | 1.1 руб | 46 шт  | 56 руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **саморезы 40мм** | 0.6 руб. | 440 шт  | 264 руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **Саморезы 80 мм** | 2.1 руб. | 22 шт | 46.2 руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **лист фанеры 6 мм** | 600руб. | 500Х520мм | 66 руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **краска белая** | 190руб. | 1литр | 190руб.  | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **кисть для покраски** | 25 руб. | 3шт | 75 руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **пленка**  | 57 руб. метр | 3 метра | 171 руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **скобы для степлера** | 45 руб. | 1 уп. | 45 руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **краска белая** | 190 руб. литр | 2 литра | 380 руб. | Бюджет КГКУ «Павловский детский дом» |
|  |  | **семена цветов: (**георгины, флоксы, портулак, бархатцы). | 15руб | 30шт | 450руб. |  |
|  |  | **Семена овощей и пряных трав (** капуста, редис , морковь, салат, базилик, укроп, лук на зелень**).** | 9руб | 20шт | 180руб. |  |
|  |  | Итого 5035.2руб. |
|  | Иные ресурсы(административные, кадровые ресурсы и др.) | Воспитатель, инструктор по труду, воспитанники детского дома. |
|  | Имеющиеся ресурсы | Инвентарь садовый: лопаты 5шт, лейки 3шт, грабли 1 шт.Инструменты: шуруповерт 1шт, рулетка 1шт, электролобзик 1 шт., степлер мебельный. |
|  | УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
|  | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона, электронная почта | Место учебы/работы |
|  | Коростелева Анастасия Алексеевна | 26.10.1991 | 89233511157nastya199126@bk.ru | КГКУ «Павловский детский дом» |
|  | Коростелев Артем Александрович | 04.01.1999 | 89293138320korostelev1313@mail.ru | КГКУ «Павловский детский дом» |
|  | Берилло Виктор Романович | 10.02.2004 |  | КГКУ «Павловский детский дом» |
|  | Ульверт Роман Сергеевич | 05.04.2004 |  | КГКУ «Павловский детский дом» |
|  | Дубова Анастасия Алексеевна  | 20.11.2002 |  | КГКУ «Павловский детский дом» |
|  | Дубова Карина Алексеевна | 03.022006 |  | КГКУ «Павловский детский дом» |
|  | Токарева Виктория | 24.01.2004 |  | КГКУ «Павловский детский дом» |